جميل جدًا — فكرة منظومة شمسية مرتبطة بالشبكة وتحليل أدائها باستخدام ETAP عملية، قابلة للتنفيذ خلال فصل دراسي، وممتازة كـ مشروع تخرج (جمع بين جانب تطبيقي ومراجع عملية). سأعطيك خطة مفصلة خطوة-بخطوة تقدر تطبّقها بسرعة، مع مخرجات واضحة تعرضها للمشرف وللجنة.

1) هدف المشروع (مختصر وواضح)

تحليل تصميم منظومة طاقة شمسية (PV) متصلة بالشبكة لموقع محدد، وتقييم أداء المنظومة كهربائيًا (تدفق قدرة، جهد، تناظر/لا تناظر، قصر، تأثير على جودة الطاقة) تحت ظروف تشغيل مختلفة، واقتراح تحسينات لرفع الكفاءة والموثوقية.

2) نطاق العمل (Scope)

- نظام PV بقدرة تقريبية تختارها (مثلاً 50 kW — يمكنك تعديلها حسب متطلبات الكلية والبيئة).

- ربط المنظومة إلى شبكة توزيع محلية نموذجية (محول/لوحات/حمل).

- تحليلات في ETAP: Load Flow, Short Circuit, Voltage Profile, Protection coordination (اختياري)، و(إن أمكن) Harmonic/Power Quality.

- دراسات سيناريو: ساعات ذروة الشمس، غيوم/انخفاض توليد، زيادة حمل مفاجئة، فصل الشبكة (فشل الشبكة) إن أردت.

3) المتطلبات والأدوات

- ETAP (نسخة طلابية أو مؤسسية).

- بيانات المكونات: مواصفات الألواح (Pmax, Voc, Isc, Vmp, Imp)، محوّلات (inverters) مواصفات الربط للشبكة، محول رفع/خفض إن وُجد، خواص الكابل والحمل.

- بيانات الطقس/الشمس للموقع: إشعاع شمسي نموذجي ودرجة حرارة (تؤثر على أداء ال-PV). إن لم تتوفر بيانات محلية يمكنك استخدام جدول قياسي أو بيانات من محطة قريبة.

- مُعطيات الشبكة: جهد التغذية، قصيرة التماس المألوفة (fault level) أو مراجع لاختبار الاستقرار.

- (اختياري لاحقًا) MATLAB لو أردت مقارنة تحكم أو محاكاة ديناميكية أو دمج خوارزميات تحسين.

4) خطوات تنفيذ المشروع بالتفصيل

- اختيار موقع وفرضيات التصميم: حدد موقع أو استخدم موقع جامعتك. اختَر سعة المنظومة (مثلاً 50 kW). اجمع بيانات الإشعاع والحمولة.

- تجميع مواصفات المكونات: لوحة شمسية (نمذجة سلسلة/مواصفات)، محول الشبكة (inverter) مع خصائص الربط، محول شبكي إن وُجد، الكابلات، قواطع الحماية.

- تصميم خطي أولي للمنظومة (single-line diagram): موضح فيه مصدر التغذية الشبكية، نقطة الربط (PCC)، اللوحات، المحول، العواكس، الأحمال.

- بناء نموذج الشبكة في ETAP: أنشئ الشبكة، أدخل مواصفات المحطات، الكابلات، الأحمال، ونقطة الربط.

- تشغيل Load Flow تحت حالات متعددة:

  - حالة نهار ذروة (PV عند قدرة قصوى).

  - حالة غيوم/إنتاج منخفض.

  - زيادة حمل مفاجئ.
حلل التغير في الجهود، الخسائر، وحصة التغذية من الشبكة.

- تشغيل Short Circuit وتحليل القيم عند نقاط مختلفة، وتحقق من قدرة القواطع والمعدات.

- (إن أمكن) تحليل حماية وتنسيق القواطع للتأكد من التنسيق الزمني والقطع الآمن.

- (اختياري) تحليل جودة الطاقة: هارمونك، توافقيات عند الربط بسبب inverters.

- استنتاجات واقتراحات: تحسين موقع التوصيل، زيادة/تقليل سعة العاكس، إدخال سعة تخزينية (مقارنة نظرية)، أو تعديل معلمات الحماية.

- كتابة التقرير وإعداد عرض (PowerPoint) مع مخططات، جداول نتائج، ورسومات ETAP (Single-line, voltage profiles, %losses).

5) مخرجات المشروع التي يجب أن تعرضها

- مخطط أحادي الخط (single-line diagram).

- جداول نتائج Load Flow لكل سيناريو (جهود، تيارات، خسائر).

- تحليل Short Circuit (تيارات القصر) ومطابقتها لمواصفات القواطع.

- رسوم بيانية: منحنيات قدرة PV عبر اليوم، مقارنة حالات قبل وبعد التحسين.

- توصيات عملية (مثلاً: أفضل نقطة توصيل، حجم محول/عاكس أمثل، اقتراح مكثفات لتحسين معامل القدرة أو إضافة بطاريات).

- ملف ETAP (نموذج المشروع) لعرضه للمشرف إذا طُلب.

6) خطة زمنية مُقترحة للفصل الأول (قابلة للتعديل)

(افترض فصل ≈ 10-12 أسبوعاً)

- أسبوع 1: تحديد الفكرة، نطاق المشروع، وجمع البيانات الأولية، موافقة المشرف.

- أسابيع 2–3: جمع مواصفات المكونات وكتابة الجزء النظري (مقدمة، مراجعة أدبيات قصيرة).

- أسابيع 4–6: بناء النموذج في ETAP وتشغيل حالات Load Flow الأساسية.

- أسابيع 7–8: اختبارات قصر، تحليل الحماية (إن أمكن)، وتوليد النتائج.

- أسبوع 9: تحليل النتائج، كتابة الخلاصة والتوصيات.

- أسبوع 10: إعداد التقرير النهائي والعرض التقديمي وتسليم الملفات للمشرف.

بهذه الخطة يمكنك إنهاء المشروع قبل نهاية الفصل الأول كما نصحك أصدقاؤك.

7) نصائح عملية لسهولة التنفيذ

- ابدأ مبكرًا في الحصول على نسخة ETAP (اطلع إن كانت الكلية توفر ترخيصًا طلابيًا).

- لا تدخل في تعقيدات غير ضرورية (مثل نمذجة ديناميكية متقدمة) إن كنت تسعى للإتمام سريعًا. ركّز على Load Flow وShort Circuit لأنهما الأكثر وزناً في التقييم.

- استخدم قيم ومواصفات جاهزة من أوراق بيانات المكونات — ليس مطلوبًا أن تصمم لوحة بنفسك من الصفر.

- وثّق كل فرضية (مثلاً: افترض إشعاع 800 W/m² عند الظهيرة، أو معامل نواتج PV عند 0.9) — المشرف يحب الشفافية في الفرضيات.

- أظهر فهمك للقيود: losses, voltage rise due to PV injection, reverse power flow.

8) أفكار تطور لاحقًا (لو أردت تمييز المشروع)

- مقارنة نتائج ETAP مع محاكاة بسيطة في MATLAB للـ power output اليومي.

- اقتراح نظام إدارة طاقة EMS بسيط (نظري أو محاكاة) لإدخال بطارية لتحسين الاستجابة.

- تطبيق خوارزمية تحسين (مثلاً لتحديد حجم العاكس الأمثل) لاحقًا عندما تتعلم برمجة/AI.

9) قالب بسيط لفصول التقرير

- المقدمة والأهداف

- مراجعة أدبيات قصيرة (منظومات PV متصلة بالشبكة، مشكلات شائعة)

- مواصفات الموقع والمكونات والفرضيات

- نموذج ETAP (شرح أحادي الخط)

- نتائج التحليل (Load Flow, Short Circuit, غيرها)

- مناقشة وتفسير النتائج

- توصيات وخطة مستقبلية

- ملاحق: جداول بيانات، ملفات ETAP، رسومات إضافية

لو تحب أقدملك الآن:

- قائمة مكوّنات نموذجية (نماذج ألواح وعاكسات، قيم كابلات، أمثلة أرقام) جاهزة لتدخلها في ETAP، أو

- مخطط عملي أحادي الخط جاهز يمكنك نسخه وتعديله في ETAP، أو

- نموذج جدول سيناريوهات للاختبار (قوائم الحالات التي تشغّلها في ETAP مع القيم المتوقعة)،

اختر أي واحد منهم أبدأ أحضره لك فورًا — وسأقدمه بصيغة قابلة للاستخدام مباشرة.